"Efekt GreenScreen w układzie logiki programowalnej" - szkic projektu
# 1. Opis projektu
Celem naszego projektu jest implementacja prostego modułu produkcji żywego obrazu z efektem “green screen”. Obraz odbierać będziemy z kamery D5M dołączonej do zestawu DE2-70 przez 40-pinowy Expansion Header, następnie obraz zostanie przetworzony przez zaimplementowany moduł tak by zielone tło zastąpić statycznym obrazem wgranym w układ, następnie obraz zostanie wyświetlony za pośrednictwem portu VGA na podłączony monitor.

# 2. Wstępny harmonogram prac
Milestone	Data
Uruchomienie projektu demonstracyjnego	21.10.2015
Zaimplementowanie modułu VGA	28.10.2015
Moduł odbioru obrazu I kontroler pamięci	11.11.2015
Integracja modułu odbioru obrazu I kontrolera pamięci z modułem wyświetlającym	18.11.2015
Moduł przetwarzania obrazu	25.11.2015
Integracja całości i testowanie	2.12.2015
Oddanie projektu	16.12.2015

# 3. Używany sprzęt
- Altera DE2-70 Board
- TRDB-D5M 5MP Digital Camera Development Kit
- Wyświetlacz z interfejsem VGA